|  | - установка межкомнатной двери; | - кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, - помещение для проектной деятельности; | 06.06.2019г – 27.06.2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Отделка потолка: - шпаклевка и выравнивание; - грунтовка; - покраска; - установка светильников; | - кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, - помещение для проектной деятельности; | 27.06.2019 г.- 04.07.2019г. |
| 9 | Отделка стен: - шпаклевка и выравнивание; - грунтовка; - покраска | - кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, - помещение для проектной деятельности; | 04.07.2019г.- 18.07.2019г |
| 10 | Ремонт пола: - демонтаж старого линолеума; - подготовка к настилу линолеума; - настил линолеума; - установка плинтуса; | - кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, | 18.07.2019г.- 25.07.2019 |
| 11 | - сбор мебели; - расстановка мебели |  | 25.07.2019- 08.08.2019 |
| 12 | - установка и настройка оборудования; |  | 01.08.- 22.08.2019 |
| 13 | - установка вывесок |  | 15.08.2019- 29.08.2019г. |