План развития МБОУ Качалинской СОШ № 2 по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов.

| № | Наимено вание объекта по сферам, адрес | Номер паспор та доступ ности ОСИ, Дата послед него обследо вания | Вид деятель ности в соответст вии с учредитель ными докумен тами | Оценка состояния доступности объекта для категорий инвалидов согласно данным Паспорта доступности ОСИ |  |  |  | Итого вое заклю чение состоя ния доступ ности ОСИ | Предложения по адаптации объекта (с указанием сроков проведения работ) |  |  |  |  |  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адапта ция объекта в рамках проведе ния кап ремонта |  | Адаптация объекта в рамках реализации государственной, муниципальной, программы, предусматривающей повышение уровня доступности |  | Адапта ция объекта путем иных органи зацион ных решений (доступность услуг) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | К | О | С | Г |  | мероприятие | Срок реализации | мероприятие | Срок реали зации | мероприятие | Срок реализации | К | О | С | Г | Описание достигнутых результатов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Муниципа льное бюджетное образова тельное учреждение Качалинская средняя общеобразовательная школа №2, 403086,ст.Качалинская,пер.Бахтурова,134, Иловлинский район, Волгоград ская область | 08000098, 25.06.2015 | Образовательная деятельность: предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования | ВНД | ДУ | ВНД | ДУ | ВНД |  |  | Планируемы мероприятия: 1.обустройство входа на территорию -калитка-7600руб 2.обустройство территории -ремонт тротуара-7700руб 3.обустройство входа в здание:103000руб -пандус-51000руб -двери-32000руб Поручни,звонок-20000руб 4.обустройство движения по зданию -пандусы перекатные-11000руб 5. обеспечение эвакуации через запасной выход -поручни,лифт, двери,подъемник,звонок,тактильные указатели-118000руб 6.обустройство санузла -56000руб 7.установка звуковых и световых оповещателей,тактильных напольных и предупреждающих указателей, рельефных обозначений, пристенных поручней-50000руб 8.непредвиденные расходы-12000руб Итого:365300рублей | 2019 |  |  | ДП | ДП | ДУ | ДУ | ДУ (С,Г) |