## Slide 1
Проект
«Школьный двор - моя страна»
МБОУ Качалинской СОШ №1

## Slide 3
Цели проекта:
- реализация государственной политики в области патриотического, экологического воспитания молодежи - содействие улучшения экологической обстановки в микрорайоне через благоустройство и озеленение территории пришкольного участка - формирование экологической культуры учащихся на основе трудового, духовно – нравственного развития личности через совместную деятельность учащихся, родителей, педагогического коллектива, жителей микрорайона в благоустройстве пришкольного участка и прилегающих территорий.

## Slide 4
Задачи:
- формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции - воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников - содействовать нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников - усилить региональную направленность экологического образования - привлечь детей к поиску механизмов решения актуальных проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально значимых проектов -с формировать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды - преобразовать и благоустроить пришкольную территорию - провести информационно – просветительскую работу по пропаганде экологической культуры учащихся - исследовать различные формы растений, произрастающих на территории Волгоградской области и оборудование участков для лекарственных растений, плодовых деревьев и кустарников, цветочных клумб на территории пришкольного участка.

## Slide 5
Сроки реализации проекта 2016-2020 годы:
Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный – 2016 год 2 этап – практический (исследовательский) – 2017 – 2019 год 3 этап – обобщающий – 2020 год

## Slide 6
1 этап – подготовительный 2010 год:
Составлен эскиз ландшафтного дизайна пришкольной территории
Составлена смета расходов на выполнение работ по реализации проекта
Подготовка территории к благоустройству и озеленению (выкорчевывание погибших деревьев и кустарников, демонтаж построек, уборка территории от мусора)

## Slide 7: Выкорчевка погибших деревьев и кустарников

## Slide 8: Уборка территории от мусора

## Slide 9
2 этап – практический 2017-2019 год:
2017 год – участие в открытом
конкурсе эколого-социальных
проектов на территории
Волгоградской области,
приуроченного к году
экологии России в 2017 году

## Slide 10: Создание клумб.
.

## Slide 11: Посадили фруктовый сад.
Саженцы яблонь
Наш сад растет

## Slide 13: Парковая зона – парк Победы.

## Slide 15: Тротуарная плитка

## Slide 16: Установили детскую беседку - место для проведения линеек и зеленый класс для уроков-практикумов

## Slide 17: 2018 год Разбивка виноградника и посадка винограда.

## Slide 18: 2019 год На заседании ученического самоуправления и родительского комитета решили распределить школьный двор на участки и закрепить за классами. В классах провести конкурс проектов участков и реализовать проекты.
Пришкольный учебно-опытный участок.
Участок 5А,6 и 7 классов.
Участок 8А и 8Б классов.
Виноградник.
5 и 6. Участки, закрепленные за начальной школой.
Участок 1 и 5Б классов.
Спортивная площадка – участок 9 и 10 классов.

## Slide 19
План-проект участка 1 и 5Б классов

## Slide 22
3 этап : обобщающий – 2020 год
Приняли участие в XVI конкурсе
социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории
Волгоградской области
В 2021 году получили 200000 на
приобретение теплицы и
капельного орошения.

## Slide 23: Рассада для теплицы