ДОРОЖНАЯ КАРТА

по проведению капитального ремонта здания МКДОУ (с 08.04.2026 г. по 31.12.2026 г.)

в рамках реализации федерального проекта

«Модернизация школьных систем»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за каждый этап |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информировать родителей (законных представителей) через встречи на родительских собраниях, родительских чатах об изменении работы на период капитального ремонта МКДОУ | февраль 2026 г | Заведующий МКДОУ – Железкина С.М., воспитатели групп |
| 2. | Обеспечить хранение материальных ценностей на период проведения ремонтных работ (мебели, технические средства обучения, методические материалы педагогов, библиотечный фонд и др.) | до 16.03.2026 г. | заведующий хозяйством – Чаклер А.И. |
| 3. | Реализовать комплекс мер по обеспечению объектов капитального ремонта системой антитеррористической защищенности: установка ограждения, системы видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, системы речевого оповещения и управления эвакуацией | на протяжении ремонтных работ | Заведующий МКДОУ – Железкина С.М. |
| 4. | Разработать Положение о порядке организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта | до 16.03.2026г. | Заведующий МКДОУ – Железкина С.М. |
| 5. | Анализ потребности методической и детской литературы | февраль 2026 г. | Заведующий МКДОУ – Железкина С.М. |
| 6. | Общее родительское собрание по теме капитального ремонта | 25.02.2026г. | Зам главы городского округа город Фролово Коннов А.С., начальник отдела по образованию, опеке и попечительству Администрации городского округа город Фролово Васичкина С.И. |
| 7. | Обеспечить привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках проведения капитального ремонта детского сада. Заседание творческих мастерских. | 15.04. 2026г. | Заведующий МКДОУ – Железкина С.М. |

| 8. | Освещать в СМИ ход проведения капитального ремонта здания МКДОУ на официальной сайте и страницах соцсети | еженедельно | Заведующий МКДОУ – Железкина С.М. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Заключение дополнительного аукциона по оборудованию |  | Заведующий МКДОУ – Железкина С.М. |
| 10. | Провести приемку МКДОУ после капитального ремонта здания | декабрь 2026 г. | Комиссия родительского контроля |
| 11 | Реализовать мероприятия «дорожной карты» по подготовке и проведению капитального ремонта МКДОУ | весь период (с 08.04.2026 г. по 31.12.2026 г.) | Заведующий МКДОУ – Железкина С.М. заведующий хозяйством – Чаклер А.И. |