Приложение №1  к приказу № 241  от 27.08.2013г.

План работ по внедрению Электронного журнала

в МОУ СОШ № 83 Центрального района г.Волгограда

2013 – 2014 учебный год

| № | Содержание работ | Срок | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ текущего состояния. | до 15.07.2013г. | Оптимальные условия | Юданова С.Ю., зам.директора по УВР |
|  | - уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ | до 15.08.2013г. |  | Юданова С.Ю., зам.директора по УВР |
|  | - Техническое оснащение образовательного учреждения | до 15.07.2013г. | Оптимальные условия | Семибратов В.О., учитель информатики и ИКТ Павлов В.А., лаборант |
|  | - Расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним | до 1.09.2013г. | Оптимальные условия | Семибратов В.О., учитель информатики и ИКТ Павлов В.А., лаборант |
|  | Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ, разработке нормативного и регламентационного обеспечения | до 1.09.2013г. | Приказы ОУ | Добрынина А.В., директор Юданова С.Ю., зам.директора по УВР |
|  | Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ. | до 15.08.2013г. |  | Добрынина А.В., директор |
|  | Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными | до 1.09.2013г. |  | Добрынина А.В., директор |
|  | Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ | 01.09.2013г. | Приказ ОУ | Добрынина А.В., директор |
|  | Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты | до 01.09.2013г. | Изменение ЛА | Добрынина А.В., директор Юданова С.Ю., зам.директора по УВР |
|  | Обсуждение подготовленных документов на педагогическом совете | 30.08.2013г. | Утверждение ЛА | Добрынина А.В., директор Юданова С.Ю., зам.директора по УВР |
|  | Организация обучения педагогических сотрудников работе в ЭЖ | Август 2013г. | Повышение компетентности сотрудников ОУ | Еремеева Е.Г., учитель физики, Семибратов В.О., учитель информатики и ИКТ |
|  | Получение согласия на обработку персональных данных | Сентябрь 2013г. |  | Классные руководители 1-11 классов |
|  | Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД | Сентябрь 2013г. | Повышение компетентности учащихся | Классные руководители 1-11 классов Семибратов В.О., учитель информатики и ИКТ |
|  | Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД | Сентябрь2013г. | Повышение компетентности учащихся | Классные руководители 1-11 классов Семибратов В.О., учитель информатики и ИКТ |
|  | Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы. | Ежедневно |  | Системные администраторы, Учителя предметники, Классные руководители |
|  | Контроль за организацией работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Весь период работы | Справки | Добрынина А.В., директор Юданова С.Ю., зам.директора по УВР |
|  | Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Ежеквартально | Отчеты по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Юданова С.Ю., зам.директора по УВР |